| «2 | Обеспечение информационной открытости Филиала техникума | Создание специального раздела на сайте техникума для инвалидов и лиц с ОВЗ. Установка версии сайта для слабовидящих. |  | Х | Обеспечение доступность для категории инвалидов с нарушениями зрения | Март 2016г. | - | Инженер-программист Щетинин И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Разработка приказов об определении лиц, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. | Создание пакета документов- приказы, программа обучения работников. |  | Х | Действующая программа работы/общения с инвалидами и лицами с ОВЗ, обученные работники | Март 2016г. | - | Зам. директора по УПР Пастухова И.А. |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Входы (выходы) на территорию | 1.Демонтаж действующей входной группы. 2. Установка новой входной группы на центральном входе. | Г. Абаза ул. Ленина д. 16 «г» |  | Адаптированная дверная группа при входе-выходе на территорию Филиала техникума. | Май-июнь 2016г. | 60 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. Мастер п/о Терехов А.П. |
| 2 | Территория прилегающая к зданию (участок). | 1.Устранение барьеров на пути следования (выравнивание дорожек). 2.Выравнивание Асфальта. 3.Установка тактильных средств на пути следования. 4.Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки. | _//_ |  | Территория, прилегающая к Филиалу техникума, адаптирована для передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. | 2017г | 100тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. Рабочий по обслуживанию здания. |
| 3 | Площадка для остановки специализированных средств. | 1. Укладка асфальтового покрытия. 2.Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие. | _//_ |  | Действующая площадка для остановки специализирован-ных средств | Июнь 2016г. | 200 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 4 | Центральный вход (выход) в здание. | 1.Переоборудование крыльца. 2. Установка наружного пандуса. 3. Монтаж перил. | _//_ |  | Установленный пандус на центральном входе Филиала техникума. | Июнь 2017г. | 40 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 5 | Обустройство входной группы. | 1.Установка знаков Доступности. 2.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля. 3.Установка беспроводной системы вызова персонала. 4.Установка контрастной ленты на ступени лестницы. 5.Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом. 6.Устанвока поручней. 7. Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки). 8.Установка средств информационно- навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной). | _//_ |  | Полная адаптация входной группы | Июнь 2017г. | 60 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 6 | Устройство санитарно- гигиенического помещения. | 1.Установка специального оборудования в отдельной кабинке, в том числе сантехники 2.Демонтаж Коммуникаций. 3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей. 4. Установка электронного табло. 5.Установка перекатных пандусов. | _//_ |  | Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Июнь 2018г. | 75 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 7 | Пути движения внутри здания. | По пути следования: 1.Установка электронного табло 2. Установка перекатных пандусов 3.Установка информирующих обозначений | _//_ |  | Пути движения адаптированы для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Июнь 2019г. | 100тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг востребованности образовательными услугами Филиала техникума инвалидами г. Абазы. | 1. Запрос о потребностях обучения//образования инвалидов г. Абазы в обществе инвалидов. | Х |  | Анализ ситуации по спросу. | Февраль 2016г. | - | Зам. директора по УПР Пастухова И.А, |
| 2 | Повышение уровня доступности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Филиале техникума. | Полное обустройство и приспособление помещений и услуг Филиала техникума (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного (в том числе- дистанционного формата предоставления услуг). | Г. Абаза ул. Ленина д. 16 «г» |  | Оптимальный уровень доступности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Филиале техникума. | 2020г. |  | Директор Филиала техникума Бешенов Н.И. |