****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«**2 | Обеспечение  информационной  открытости Филиала техникума | Создание специального  раздела на сайте  техникума для инвалидов  и лиц с ОВЗ.  Установка версии сайта для слабовидящих. | | Х | Обеспечение  доступность для  категории инвалидов  с нарушениями  зрения | Март 2016г. | - | Инженер-программист  Щетинин И. |
| 3 | Разработка приказов об определении лиц, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. | Создание пакета документов- приказы, программа обучения работников. | | Х | Действующая программа работы/общения с инвалидами и лицами с ОВЗ, обученные работники | Март 2016г. | - | Зам. директора по УПР Пастухова И.А. |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов | | | | | | | | |
| 1 | Входы (выходы) на территорию | 1.Демонтаж действующей входной группы.  2. Установка новой входной группы на центральном входе. | Г. Абаза ул. Ленина д. 16 «г» | | Адаптированная дверная  группа при входе-выходе на  территорию Филиала  техникума. | Май-июнь 2016г. | 60 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П.  Мастер п/о Терехов А.П. |
| 2 | Территория  прилегающая к  зданию (участок). | 1.Устранение барьеров на пути следования (выравнивание дорожек).  2.Выравнивание  Асфальта.  3.Установка тактильных средств на пути следования.  4.Установка  дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки. | \_//\_ | | Территория, прилегающая к Филиалу техникума, адаптирована для передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. | 2017г | 100тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П.  Рабочий по обслуживанию здания. |
| 3 | Площадка для остановки специализированных средств. | 1. Укладка асфальтового покрытия.  2.Нанесение  спецразметки на  асфальтовое покрытие. | \_//\_ | | Действующая площадка для остановки специализирован-ных средств | Июнь 2016г. | 200 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 4 | Центральный вход (выход) в здание. | 1.Переоборудование крыльца.  2. Установка наружного пандуса.  3. Монтаж перил. | \_//\_ | | Установленный пандус на центральном входе Филиала техникума. | Июнь 2017г. | 40 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 5 | Обустройство входной группы. | 1.Установка знаков  Доступности.  2.Установка  информационной  вывески, выполненной  шрифтом Брайля.  3.Установка  беспроводной системы  вызова персонала.  4.Установка контрастной  ленты на ступени  лестницы.  5.Укладка тактильной  плитки перед лестницей и  пандусом.  6.Устанвока поручней.  7. Установка  дополнительных  элементов (навес,  водоотвод, дренажные и водосборные решетки).  8.Установка средств  информационно-  навигационной  поддержки (визуальной, звуковой, тактильной). | \_//\_ | | Полная адаптация входной группы | Июнь 2017г. | 60 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 6 | Устройство  санитарно- гигиенического помещения. | 1.Установка специального  оборудования в отдельной кабинке, в том числе сантехники  2.Демонтаж  Коммуникаций.  3.Расширение дверных  проемов с отделкой и  заменой дверей.  4. Установка  электронного табло.  5.Установка перекатных пандусов. | \_//\_ | | Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Июнь 2018г. | 75 тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| 7 | Пути движения внутри здания. | По пути следования:  1.Установка  электронного табло  2. Установка перекатных  пандусов  3.Установка  информирующих  обозначений | \_//\_ | | Пути движения адаптированы для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Июнь 2019г. | 100тр | Зам. директора по ХЧ Фомин В.П. |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг | | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг востребованности образовательными услугами Филиала техникума инвалидами г. Абазы. | 1. Запрос о потребностях обучения//образования инвалидов г. Абазы в обществе инвалидов. | Х | | Анализ ситуации по спросу. | Февраль 2016г. | - | Зам. директора по УПР Пастухова И.А, |
| 2 | Повышение уровня  доступности  обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ в Филиале техникума. | Полное обустройство  и приспособление  помещений и услуг Филиала техникума  (путем ремонта,  дооборудования  техническими средствами  адаптации, и путем  альтернативного (в том числе- дистанционного формата  предоставления услуг). | Г. Абаза ул. Ленина д. 16 «г» | | Оптимальный уровень доступности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Филиале техникума. | 2020г. |  | Директор Филиала техникума  Бешенов Н.И. |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |